|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 风险等级 | 风险响应计划 | 责任人 | 状态 |
| 1 | 本项目需求较为单一，对于市场的符合程度不会太好。收益不会太高。 | 高 | 大 | 中 | 后续的维护计划应当对于需求加以补充，以市场需求为准拓展项目。 | 王源栋 | OPEN |
| 2 | 开发人员较少且经验缺乏，无备用人员。一旦某方面出了问题，极有可能导致项目进程延期。 | 中 | 极大 | 高 | 招聘人员，合理分配开发人员工作，在时间方面尽量留下一部分缓冲。 | 方俊丰 | OPEN |
| 3 | 开发人员无法准确获取用户的需求，对于一些市场方面的经验缺乏。 | 中 | 中 | 中 | 开展用户调查，理解用户需求，向上级请教，积累经验 | 蔡明清 | OPEN |

表1 风险计划表